Temple AI OS
LINE 功能選單、LIFF、社群與客服完整規劃

版本：整合規劃版｜日期：2026-08-05｜用途：競賽企畫書、Demo 開發、功能拆工

核心判斷： 官方帳號是正式服務入口；LIFF 是 LINE 內的服務頁面；社群負責公開活動擴散與討論；客服處理個資、報名、付款、失物與人工回覆。不要把所有功能塞進社群，也不要為每個功能建立一個獨立 LIFF App。

# 1. 整體架構與責任分工

目前建議採用「一個 LINE 官方帳號 + 一個 LIFF App 多頁面 + 一個 LINE 社群 + 一個管理後台 + 一個公開官網」的架構。這樣 Demo 能完整呈現 LINE 生態，又不會讓開發範圍失控。

| 入口 | 主要任務 | 適合放的功能 | 不建議承擔 |
| --- | --- | --- | --- |
| LINE 官方帳號 | 正式互動與通知入口 | Rich Menu、AI 問答、活動卡片、推播、客服導流、會員識別 | 大量長文內容與公開討論 |
| LIFF App | LINE 內的服務頁面 | 活動報名、會員中心、抽籤結果、導覽、商城、客服表單、QR 報到 | 公開 SEO 與一般官網內容 |
| LINE 社群 | 公開活動擴散與信眾討論 | 活動公告、主題討論、社群規範、常見問題引導、導回官方帳號 | 個資、付款、正式客服、AI 私人諮詢 |
| 官網 | 公開資訊與搜尋入口 | 宮廟介紹、活動頁、文化故事、交通資訊、媒體資料、加入 LINE 入口 | 會員資料與私訊客服 |
| 客服中心 | 正式人工處理流程 | AI 初步分流、工單、真人回覆、報名/付款/失物問題、處理紀錄 | 公開社群爭議討論 |
| 管理後台 | 廟方管理與審核 | 活動、內容、推播、客服、RAG 知識庫、數據儀表板 | 一般信眾直接操作 |

# 2. Rich Menu 選單規劃

Rich Menu 不是真正的網站下拉選單，但可以用兩種方式做第二層：第一是 Rich Menu switch action 切換成第二張選單圖；第二是點選後進入 LIFF 頁面，在 LIFF 內顯示第二層功能。MVP 建議兩者混用：主選單保持 6 格，複雜內容放到 LIFF。

| 主選單按鈕 | 建議 Action | 進入後畫面 | Demo 呈現重點 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 文化助手 | Message 或 URI | Bot 問答或 LIFF 知識頁 | 問宮廟歷史、參拜流程、活動資訊，回答附資料來源與下一步按鈕 |
| 活動中心 | URI | LIFF /events | 近期活動輪播、活動詳情、報名、提醒設定 |
| 文化抽籤 | URI | LIFF /fortune | 抽籤/擲筊動畫、籤詩卡、白話解說、收藏與分享 |
| 宮廟導覽 | URI | LIFF /tour | 地圖、NFC/QR 點位、主殿/神明/文物介紹 |
| 會員中心 | URI | LIFF /member | 會員資料、報名紀錄、收藏、提醒設定 |
| 客服中心 | URI 或 Postback | LIFF /support 或 Flex 分流卡 | AI 客服、真人窗口、失物、報名、付款問題 |

| 第二層選單按鈕 | 建議 Action | 功能定位 | 是否 MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 商城 | URI -> /shop | 平安符、香品、文創、供品、紀念品 | 可做展示版 |
| 交通停車 | URI -> /traffic | 停車場、接駁、導航、活動交通提醒 | 建議 MVP |
| 公廟故事 | URI -> /stories | 沿革、主神、重要事件、照片、影片、時間軸 | 建議 MVP |
| 節慶專區 | URI -> /festival | 祭典流程、直播、地圖、報名、活動照片 | 建議 MVP |
| 社群入口 | URI | 加入 LINE 社群、社群規範、活動討論引導 | 建議 MVP |
| 返回主選單 | richmenuswitch | 切回主 Rich Menu | 加分 |

# 3. LIFF App 規劃

LIFF 可以理解成「開在 LINE 裡面的網頁」。使用者從 Rich Menu 或訊息卡片點進去後，不需要另外安裝 App，就能在 LINE 裡完成報名、查詢、抽籤、導覽與客服表單。

開發建議： 先建立一個 LIFF App，裡面用路由分頁；不要一開始建立很多個 LIFF App。只有當不同功能需要不同權限、不同網域或正式商轉審查時，才拆成多個 LIFF App 或 MINI App。

| LIFF 路由 | 頁面名稱 | 主要功能 | 需要資料 |
| --- | --- | --- | --- |
| /home | 服務總覽 | 第二層功能入口、熱門活動、常用服務 | 活動、公告、服務設定 |
| /events | 活動中心 | 活動列表、分類、搜尋、收藏、報名入口 | events、registrations |
| /events/:id | 活動詳情 | 日期地點、名額、流程、注意事項、報名按鈕 | events、event_sessions |
| /registration/:eventId | 活動報名 | 填資料、名額檢查、報名成功、建立提醒 | users、registrations、notification_jobs |
| /fortune | 文化抽籤 | 擲筊/抽籤動畫、抽籤結果、AI 解說 | fortune_slips、draw_records |
| /tour | 宮廟導覽 | 地圖、點位、導覽路線、語音/圖片介紹 | tour_spots、media_assets |
| /spot/:code | NFC/QR 點位頁 | 掃碼後顯示主殿、神明、文物或活動資訊 | tour_spots、scan_records |
| /member | 會員中心 | 基本資料、報名紀錄、收藏、通知偏好 | users、favorites、registrations |
| /support | 客服中心 | 問題分類、AI 建議、真人工單、處理進度 | support_tickets、support_messages |
| /shop | 商城展示 | 商品列表、詳情、收藏、未來付款 | products、orders |
| /stories | 公廟故事 | 沿革、神明故事、時間軸、照片影片 | content_items、media_assets |
| /traffic | 交通停車 | 地址、停車場、接駁、Google Maps 導航 | locations、traffic_guides |
| /community | 社群入口 | 加入社群、社群規範、活動討論入口 | community_links、rules |

# 4. 可用程式碼呈現的互動特效

以下功能適合在 Demo 中呈現，因為評審能直接看到 LINE 生態的互動能力，而不是只有文字聊天。

| 互動形式 | LINE 技術 | 適用場景 | MVP 做法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左右滑動多張卡片 | Flex carousel 或 Template carousel | 活動列表、商品列表、導覽景點、節慶資訊 | 做 3 張活動卡，每張連到 LIFF 活動詳情 |
| 圖片輪播 | Image carousel 或 Flex image | 活動海報、文物照片、祭典照片 | 做 5 張照片卡，點擊開故事頁 |
| 大圖可點區塊 | Imagemap Message 或 Rich Message | 宮廟地圖、活動海報、祭典流程圖 | 一張祭典海報切 3 個區塊：報名、交通、社群 |
| 按鈕式服務分流 | Quick Reply、Postback、Flex buttons | 客服分類、AI 問答分類、活動報名步驟 | 客服中心先問問題類型，再轉 AI 或真人 |
| 第二層選單切換 | Rich menu switch action + alias | 主服務與更多服務切換 | 兩張 Rich Menu：主選單與更多服務 |
| 等待動畫 | Messaging API loading animation | AI 回答、報名處理、付款確認 | AI 查資料時顯示等待感，避免像當機 |
| 抽籤/擲筊動畫 | LIFF 前端動畫 | 文化抽籤、擲筊結果 | 用 CSS/Canvas 動畫呈現，不讓 AI 預測吉凶 |
| 報名成功慶祝效果 | LIFF 前端動畫 | 活動報名成功、集章完成 | 短暫 confetti 或成功徽章，不要過度花俏 |
| 地圖與點位互動 | LIFF + Map UI | 宮廟導覽、停車、攤商、NFC/QR 點位 | 用固定地圖圖片或簡易地圖標記先做 Demo |
| 分享卡片 | LIFF shareTargetPicker 或分享連結 | 抽籤結果、活動邀請、故事卡 | 分享活動卡到朋友或社群，引導回 LIFF |

# 5. 圖文貼文與輪播訊息規劃

參考截圖中的形式，可以規劃成官方帳號訊息模板庫。這些不是一般官網貼文，而是 LINE 聊天室內的互動訊息，能由後台資料產生。

| 模板名稱 | 內容結構 | 使用位置 | 資料來源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動輪播卡 | 活動圖、名稱、日期、地點、報名/詳情按鈕 | 官方帳號推播、活動中心入口 | events、media_assets |
| 節慶海報卡 | 大圖海報、祭典時間、交通、直播、社群討論按鈕 | 官方帳號 Broadcast / Push | festival_events、traffic_guides |
| 商城商品卡 | 商品圖、價格、庫存、詳情/收藏/購買按鈕 | 商城頁、推播訊息 | products、orders |
| 導覽景點卡 | 景點照片、介紹、語音、開啟地圖按鈕 | 宮廟導覽、NFC/QR 掃碼後 | tour_spots、media_assets |
| 客服分流卡 | AI 客服、真人窗口、失物、報名、付款問題 | 客服中心、使用者輸入真人客服時 | support_categories |
| 社群導流卡 | 社群名稱、規範摘要、加入按鈕、活動討論入口 | 官方帳號、官網、活動頁 | community_links、rules |
| 文化故事卡 | 故事標題、圖片、摘要、閱讀全文、分享 | 公廟故事、社群宣傳 | content_items、media_assets |

# 6. 官方帳號功能規劃

官方帳號負責正式服務與可程式化互動。只要涉及 userId、報名紀錄、推播、Flex Message、客服工單，都應由官方帳號與後端處理。

Rich Menu：主選單與第二層選單；MVP 可用 OA Manager 建立，進階版用 Messaging API 建立並切換。

AI 文化助手：根據 RAG 與資料庫回答宮廟、神明、參拜流程、活動、交通、停車等問題。

活動訊息推播：報名成功、活動前 3 天、前 1 天、前 2 小時提醒；大型公告需控管訊息用量。

Flex Message 卡片：活動、抽籤、導覽、客服、商城都用同一套模板庫，減少重複開發。

Quick Reply：讓使用者用按鈕選分類，降低文字輸入成本，例如「活動」「交通」「客服」「抽籤」。

人工客服導流：使用者輸入「真人客服」或 AI 無法回答時，建立客服工單並通知管理者。

# 7. LINE 社群功能規劃

社群定位為公開活動擴散與討論，不應承擔正式客服。社群內可以有人工管理者回覆公開問題，但涉及個資、付款、報名狀態、失物等，都必須導回官方帳號客服中心。

| 社群功能 | 具體做法 | 注意事項 | 是否 MVP |
| --- | --- | --- | --- |
| 活動公告 | 管理員固定發布法會、節慶、報名截止、交通提醒 | 內容要附官方帳號或 LIFF 詳情連結 | 是 |
| 活動討論串 | 每個大型活動建立一個討論主題，引導信眾提問與分享照片 | 正式報名問題不要在公開討論處理 | 是 |
| 社群歡迎訊息 | 內建 Bot 歡迎新成員，附規範、官方帳號、客服入口 | 使用 LINE 社群內建自動回應即可 | 是 |
| 關鍵字回應 | 設定 /活動、/交通、/客服、/規範 等關鍵字 | 不要宣稱是完整客製 AI Bot，先以內建功能規劃 | 是 |
| 社群規範 | 固定公告禁止個資、付款爭議、攻擊性言論與不實資訊 | 符合社群治理與宗教場域風險控管 | 是 |
| 活動精選貼文 | 每週整理活動亮點、公廟故事、照片回顧 | 可由管理後台產生文案，人工貼到社群 | 加分 |
| 社群摘要 | 整理熱門問題、活動回饋、常見需求給管理者 | 若平台 API 不支援自動讀取，MVP 用人工匯入或截圖整理 | 後續 |

# 8. 客服中心與人工窗口

人工窗口建議放在官方帳號與 LIFF 客服中心，而不是完全放在社群。社群可以有公開值班回覆，但正式案件必須進工單。

| 情境 | 處理入口 | 流程 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般文化問題 | AI 文化助手 | RAG 回答 -> 附來源 -> 提供下一步 | 可自動化，降低人力 |
| AI 不確定 | 客服中心 | 建立工單 -> 管理者補資料 -> 回覆使用者 | 避免 AI 硬答 |
| 報名狀態 | LIFF /support | 驗證 userId -> 查 registrations -> 回覆 | 涉及個人資料 |
| 付款或訂單 | LIFF /support | 建立高優先級工單 -> 人工處理 | 風險較高 |
| 失物協尋 | LIFF /support | 使用者填表 -> 管理者回覆 -> 必要時電話聯絡 | 不適合公開社群討論個資 |
| 社群公開問題 | LINE 社群 | 管理員回覆公開資訊 -> 私人問題導回官方帳號 | 保持社群秩序 |

客服工單狀態建議：open、waiting_staff、waiting_user、resolved、closed。優先級建議：payment、lost_item、event_registration、general、content_feedback。

# 9. 官網功能規劃

官網不是取代 LINE，而是做公開曝光與資料可信度。評審、廟方、信眾從搜尋或簡報掃 QR 進來時，應能理解平台價值並導回 LINE。

首頁：Temple AI OS 一句話定位、示範宮廟、加入官方帳號、進入活動頁。

宮廟介紹頁：沿革、主祀神明、參拜流程、交通、開放時間、資料來源。

活動公開頁：活動列表、詳情、報名按鈕，手機端導回 LIFF 或官方帳號。

文化故事頁：公廟故事、神明典故、照片影片、語音導覽連結。

社群入口頁：LINE 社群加入連結、社群規範、熱門活動討論入口。

隱私與服務條款：會員、報名、客服、付款、AI 回答邊界都要有簡短說明。

# 10. 全功能完善規劃

| 功能 | MVP 版本 | 加分版本 | 後續商轉版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 文化助手 | RAG 回答宮廟/神明/參拜/活動 | 回答附來源、下一步按鈕、Quick Reply | 多宮廟知識庫、內容審核工作流 |
| AI 文化抽籤 | 固定籤詩資料庫 + 白話解說 | 擲筊動畫、收藏、分享卡 | 依廟方籤詩版本客製，不做命運斷言 |
| 活動中心 | 活動列表、詳情、報名 | 輪播卡推播、提醒、QR 報到 | 多場次、名額候補、報表匯出 |
| 活動推播 | 報名成功與活動前提醒 | 分眾推播、點擊追蹤 | 訊息用量控管、A/B 測試 |
| 宮廟導覽 | 圖文點位與地圖 | NFC/QR 掃碼、語音導覽 | 360 導覽、室內定位或路線推薦 |
| 公廟故事 | 沿革、主神、時間軸 | 故事卡、照片輪播、分享 | 多語系、語音、長期內容庫 |
| 節慶活動 | 流程、時間、地圖、注意事項 | 直播入口、照片回顧、社群討論 | 攤商、交通、人流提醒 |
| 會員中心 | LINE 登入、報名紀錄、收藏 | 通知偏好、活動提醒設定 | 會員分級、志工/香客標籤 |
| 客服中心 | AI 分流 + 真人工單 | 工單狀態、管理者通知、常見問題補庫 | SLA、客服績效、跨宮廟管理 |
| LINE 社群 | 公告、規範、關鍵字回應 | 活動討論、精選貼文、社群導流卡 | 社群摘要、熱門議題分析 |
| 商城 | 商品展示與收藏 | 商品卡輪播、訂單模擬 | LINE Pay、庫存、取貨、發票/收據 |
| 貼圖/IP 素材 | 透明 PNG 角色圖 | Flex 圖卡、節慶素材、祝福圖 | LINE Creators Market 上架與品牌授權 |
| 管理後台 | 活動、內容、客服、推播管理 | Flex 模板預覽、審核流程、數據看板 | 多廟管理、角色權限、操作紀錄 |
| 資料庫/RAG | PostgreSQL + 向量資料庫 | 來源、審核、版本與知識缺口追蹤 | 自動匯入文件、OCR、語音轉文字 |

# 11. Demo 優先順序

競賽 Demo 不應追求所有功能都完整上線，而是要在 3 到 5 分鐘內證明：LINE 是入口、AI 有資料邊界、LIFF 能完成流程、管理者能看見成效。

| 優先級 | 要做的項目 | Demo 畫面 | 驗收標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 必做 | Rich Menu 主選單、AI 文化助手、活動中心、文化抽籤、客服分流 | LINE 聊天室 + LIFF | 使用者能從選單進入完整流程 |
| P0 必做 | 活動輪播 Flex Message | 左右滑活動卡 | 至少 3 張活動卡可點入詳情 |
| P1 建議 | 第二層服務頁 | LIFF 服務總覽 | 商城、交通、公廟故事、節慶可從同頁進入 |
| P1 建議 | 客服工單 | LIFF 表單 + 後台列表 | 使用者送出後台可看到工單 |
| P1 建議 | NFC/QR 點位頁 | 掃碼開 /spot/:code | 可顯示一個主殿或文物介紹 |
| P2 加分 | Rich Menu switch | 主選單/更多服務切換 | 可在手機端切換兩張 Rich Menu |
| P2 加分 | 社群導流與規範 | 社群入口卡 + 固定公告 | 公開社群與官方帳號責任清楚 |
| P3 未來 | LINE Pay、360 導覽、完整商城 | 簡報展示流程圖 | 不影響 MVP 核心流程 |

# 12. 後續可補強項目

以下不是泛泛而談的未來功能，而是可以拆成明確開發任務的補強。

Flex 模板庫：建立 event_card、fortune_card、support_card、tour_spot_card、product_card 五種 JSON 模板，後台只填資料即可發送。

活動海報產生器：後台輸入活動名稱、日期、地點、主視覺，產出 1080x1080 圖片與 LINE Flex 卡片。

LIFF Deep Link Router：所有 Rich Menu、Flex 按鈕、QR/NFC 都導到同一個 LIFF ID，再用 path 決定頁面。

內容審核流程：文化資料、籤詩、活動公告進入 draft -> reviewed -> published，AI 只能引用 published 內容。

客服知識缺口回補：AI 無法回答的問題進 support_tickets，管理者回覆後可一鍵轉成 FAQ 或 RAG 文件。

社群貼文助理：後台產出社群公告文字、活動摘要、規範提醒，由管理員人工貼到 LINE 社群，避免承諾不存在的社群 API。

推播成本控管：每個活動建立訊息預算、分眾名單、排程與發送紀錄，避免主動訊息超出方案成本。

多語系導覽：先補英文/日文文化導覽摘要，適合觀光宮廟與國際旅客。

志工與攤商模組：活動期間可管理志工班表、攤商資料、攤位地圖與優惠券。

成效儀表板：追蹤好友數、活動點擊、報名轉換、熱門問題、客服量、社群討論主題。

# 13. 不建議現在做的事

不要把 LINE 社群當作個人客服中心。社群是公開空間，容易暴露個資，也難以追蹤案件。

不要一開始拆很多 LIFF App。多個 LIFF App 會增加設定、權限、部署與測試成本。

不要把 AI 抽籤包裝成算命或命運預測。應定位為籤詩文化導覽與正向提醒。

不要在 MVP 串完整 LINE Pay。可以先做付款流程模擬，正式商轉再處理金流、退款與法規。

不要承諾客製 AI Bot 可以直接進 LINE 社群自動讀取與回覆所有內容。應先以 LINE 社群內建 Bot、公告與人工營運為主。

# 14. 程式展示範例

以下是簡化版示意，實作時應由後台資料產生 JSON，再用 Messaging API 發送。

{

"type": "flex",

"altText": "近期公廟活動",

"contents": {

"type": "carousel",

"contents": [

{

"type": "bubble",

"hero": {"type": "image", "url": "https://example.com/event.jpg", "size": "full"},

"body": {"type": "box", "layout": "vertical", "contents": [

{"type": "text", "text": "媽祖聖誕遶境", "weight": "bold"},

{"type": "text", "text": "8/20 09:00 | 主殿集合"}

]},

"footer": {"type": "box", "layout": "vertical", "contents": [

{"type": "button", "action": {"type": "uri", "label": "查看詳情", "uri": "https://liff.line.me/LIFF_ID/events/1"}}

]}

}

]

}

}

Rich Menu 第二層切換的核心 action：

{

"type": "richmenuswitch",

"label": "更多服務",

"richMenuAliasId": "richmenu-more-services",

"data": "menu=more"

}

# 15. 參考資料與規格依據

LINE Messaging API Message Types: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/message-types/

LINE Flex Message: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/using-flex-messages/

LINE Rich Menu Switch: https://developers.line.biz/en/docs/messaging-api/switch-rich-menus/

LINE LIFF: https://developers.line.biz/en/docs/liff/

LINE LIFF Opening Flow: https://developers.line.biz/en/docs/liff/opening-liff-app/

LINE 社群 Bot 說明: https://help.line.me/line/?contentId=20020103&lang=zh-Hant

LINE 社群基本設計: https://help.line.me/line/smartphone?contentId=20005375&lang=zh-Hant